| BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |
| --- | --- |

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

(Kèm theo Hợp đồng số       /HĐ-ĐHCN ngày      tháng        năm 2026

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh)

I.         THÔNG TIN ĐỀ TÀI

1.      Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp xấp xỉ bề mặt Pareto kiểm soát được cho Hệ thống khuyến nghị đa bên thông qua mạng siêu tham số (Controllable Pareto Frontier Approximation for Multi-Stakeholder Recommendations via Hypernetworks)

| Loại đề tài:  Đề tài loại A  Đề tài loại B X Đề tài loại C | Loại hình nghiên cứu  Nghiên cứu cơ bản X Nghiên cứu ứng dụng  Nghiên cứu triển khai | Hình thức triển khai X Có thực nghiệm  Không có thực nghiệm |
| --- | --- | --- |

2. Lĩnh vực Khoa học và công nghệ (mã cấp 1): (đánh dấu   vào mục phù hợp)

 Khoa học tự nhiên

X Khoa học kỹ thuật và công nghệ

 Khoa học y, dược

 Khoa học nông nghiệp

 Khoa học xã hội

 Khoa học nhăn văn

3.      Tiểu ban khoa học IUH

 Hóa – Sinh – Thực phẩm – Môi trường

 Kinh tế

X Công nghệ Thông tin – Điện – Điện tử

 Cơ khí – Xây dựng – Nhiệt lạnh – Động lực

 Khoa học xã hội – Khoa học cơ bản – Khoa học tự nhiên – Mỹ thuật

4.      Thời gian thực hiện: 8 tháng

5.      Kinh phí dự kiến: 0 VNĐ….. (số tiền bằng chữ: không đồng)

6.      Chương trình đăng ký:              X Tự đề xuất         Đặt hàng nghiên cứu

(Trường hợp là đề tài đặt hàng cần có văn bản xác nhận hoặc đơn đặt hàng đính kèm)

7.   Đơn vị chủ trì: Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH)

Đại diện đơn vị chủ trì đề tài: Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin

Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: ..................................... Email: ............................................................................

Website: https://fit.iuh.edu.vn

8.      Họ tên cá nhân đăng ký thực hiện: Trần Nguyễn Minh Quân

Giới tính:   X Nam       Nữ

9.      Chức danh khoa học:      Giáo sư                    Phó Giáo sư           Không

10.      Học vị:       Tiến sĩ                      Thạc sĩ                    X Cử nhân

11.      Điện thoại di động: 0392145045

Email: minhquanrama@gmail.com

12. Cố vấn khoa học

Họ và tên: TS. Lê Thị Vĩnh Thanh

Đơn vị khoa: Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Mã nhân sự: [Mã cán bộ GVHD]

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

1.  Mục tiêu đề tài

1.1 Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu, phát triển và hiện thực hóa phương pháp xấp xỉ bề mặt Pareto có khả năng điều khiển linh hoạt theo thời gian thực (Controllable Pareto Frontier Approximation) cho hệ khuyến nghị đa bên liên quan (Multi-Stakeholder Recommendations - MSR) dựa trên kiến trúc mạng siêu tham số (Hypernetworks - PHN), nhằm giải quyết triệt để sự xung đột lợi ích giữa người dùng cuối (chất lượng cá nhân hóa), nhà cung cấp (tính công bằng phơi bày) và nền tảng (doanh thu, tính đa dạng), đồng thời loại bỏ chi phí huấn luyện lại mô hình tốn kém của các phương pháp vô hướng hóa truyền thống.

1.2 Mục tiêu cụ thể

Để đảm bảo tính khả thi khoa học và quản trị rủi ro thực nghiệm theo chuẩn đề tài NCKH, các mục tiêu cụ thể được phân định thành hai nhóm:

A. Mục tiêu tối thiểu (bắt buộc phải đạt):

1. Hình thức hóa toán học: Xây dựng hoàn chỉnh khung toán học tối ưu hóa đa mục tiêu (Multi-Objective Optimization - MOO) cho bài toán MSR với 3 hàm mục tiêu đại diện: Utility người dùng (NDCG@K, Recall@K), Công bằng nhà cung cấp (Gini Index, Exposure Equity) và Lợi ích nền tảng (Catalog Coverage / GMV proxy).

2. Hiện thực hóa kiến trúc Pareto Hypernetwork: Cài đặt thành công mạng siêu tham số (PHN) sinh trọng số cho mô hình khuyến nghị cơ sở (Base Recommender như LightGCN, NeuMF) tương ứng với vector ưu tiên đầu vào λ ∈ Δ³.

3. Xây dựng đường ống thực nghiệm chuẩn hóa: Thiết lập pipeline thử nghiệm trên 02 bộ dữ liệu benchmark quốc tế phổ biến (MovieLens-20M và Amazon Beauty), cố định seed, lưu trữ log và checkpoint tường minh.

4. Kiểm chứng khả năng điều khiển tức thời (Zero-shot Controllability): Chứng minh bằng số liệu thực nghiệm rằng mô hình có thể chuyển đổi linh hoạt giữa các trạng thái cân bằng lợi ích khác nhau tại thời điểm suy diễn (inference time < 20ms) mà không cần huấn luyện lại.

B. Mục tiêu kỳ vọng (nâng cao chất lượng khoa học):

1. Đề xuất kiến trúc Parameter-Efficient Hypernetwork (PE-PHN): Giải quyết rào cản bùng nổ tham số embedding trong RecSys bằng cách chỉ sinh trọng số cho các tầng adapter hoặc ma trận phân rã hạng thấp (Low-Rank / LoRA), giúp cắt giảm ≥ 60% lượng tham số do hypernetwork sinh ra.

2. Tối ưu hóa độ bao phủ mặt tiền Pareto: Tích hợp cơ chế tối ưu theo chỉ số Hypervolume (HV) hoặc giải quyết xung đột gradient (Gradient Conflict Resolution) giúp các nghiệm phân bố đều và lấn át (dominate) phương pháp chia trọng số tĩnh.

3. Công bố khoa học & Giải thưởng: Đăng tải 01 bài báo khoa học tại Hội nghị quốc tế uy tín (Scopus) hoặc Tạp chí KH&CN IUH / Hội nghị chuyên ngành quốc gia; tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka.

4. Đóng gói mã nguồn mở: Xuất bản kho mã nguồn GitHub chuẩn mực kèm tài liệu hướng dẫn và Notebook Google Colab tương tác trực quan.

2.  Tính cấp thiết của đề tài

Trong kỷ nguyên kinh tế số, các nền tảng trực tuyến đa diện (Multi-sided platforms) như sàn thương mại điện tử (Shopee, Tiki, Amazon), nền tảng phát trực tuyến (Spotify, YouTube, TikTok, Netflix) và dịch vụ kinh tế chia sẻ (Grab) đều dựa vào Hệ khuyến nghị (Recommender Systems - RecSys) để định hướng luồng thông tin và thúc đẩy giao dịch.

Tuy nhiên, đại đa số các hệ thống khuyến nghị hiện nay được thiết kế theo tư duy lấy người dùng làm trung tâm duy nhất (Consumer-centric), tức chỉ tập trung tối đa hóa độ chính xác tương tác (CTR, Recall, NDCG). Cách tiếp cận đơn mục tiêu này bộc lộ những hạn chế mang tính hệ thống nghiêm trọng:

(1) Sự bất công bằng đối với nhà cung cấp (Item Providers / Sellers): Tối ưu hóa lượt tương tác ngắn hạn gây ra hiệu ứng thiên vị phổ biến (popularity/superstar bias). Một nhóm nhỏ người bán hàng hoặc sản phẩm nổi tiếng chiếm lĩnh phần lớn lượt hiển thị, đẩy các nhà bán hàng mới và sản phẩm ngách chất lượng cao thuộc nhóm đuôi dài (long-tail) vào tình trạng không được phơi bày.

(2) Xung đột mục tiêu nội tại của nền tảng: Nền tảng vừa muốn người dùng hài lòng, vừa muốn phân bổ đơn hàng công bằng để nuôi dưỡng hệ sinh thái nhà cung cấp đa dạng, lại vừa phải tối đa hóa doanh thu (GMV). Các mục tiêu này mâu thuẫn trực tiếp và không thể cùng đạt cực trị tại một điểm.

Về mặt toán học, bài toán khuyến nghị đa bên liên quan (MSR) thực chất là bài toán Tối ưu hóa đa mục tiêu (Multi-Objective Optimization - MOO), với không gian nghiệm tối ưu là một Mặt tiền Pareto (Pareto Frontier) – tập hợp các giải pháp mà tại đó không thể cải thiện bất kỳ mục tiêu nào nếu không làm suy giảm ít nhất một mục tiêu khác. Các phương pháp tiếp cận hiện hành bộc lộ những rào cản kỹ thuật lớn: Vô hướng hóa tuyến tính (Linear Scalarization / Weighted Sum) đòi hỏi huấn luyện lại mô hình O(K) lần cho K điểm thỏa hiệp, tiêu tốn tài nguyên GPU khổng lồ và không thể tìm được nghiệm ở vùng lõm (non-convex); Thuật toán tiến hóa đa mục tiêu (NSGA-II) không thể mở rộng cho mạng nơ-ron học sâu hàng triệu tham số; Tái xếp hạng hậu kỳ (Post-processing Re-ranking) dùng luật heuristic làm suy giảm nghiêm trọng độ thỏa dụng người dùng.

Để giải quyết căn cơ bài toán này, hướng tiếp cận Mạng siêu tham số (Hypernetworks - PHN) mang lại lời giải mang tính đột phá: Siêu mạng học cách sinh trực tiếp bộ tham số cho mô hình khuyến nghị dựa trên vector ưu tiên đầu vào λ. Chỉ với duy nhất một lần huấn luyện (1x training run), mô hình có thể xấp xỉ liên tục toàn bộ mặt tiền Pareto. Đặc biệt, phương pháp này cung cấp tính năng kiểm soát tức thời (Controllability): người vận hành có thể dịch chuyển cán cân ưu tiên tại thời điểm suy diễn mà hoàn toàn không cần huấn luyện lại hay dừng hệ thống. Do đó, việc thực hiện đề tài là hết sức cấp thiết.

3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

• Đối tượng nghiên cứu: Lý thuyết tối ưu hóa đa mục tiêu (MOO), xấp xỉ bề mặt Pareto liên tục (PFL), Mạng siêu tham số (Hypernetworks) và cơ chế Parameter-Efficient Adaptation trong Hệ khuyến nghị đa bên liên quan (MSR).

• Các bên liên quan và mục tiêu đo lường: Người tiêu dùng (NDCG@10, Recall@10, HitRatio@10); Nhà cung cấp (Hệ số Gini của lượt phơi bày, Tỷ lệ bảo đảm phơi bày tối thiểu Min-Max Ratio); Nền tảng (Catalog Coverage, Novelty/Diversity Score).

• Không gian dữ liệu thực nghiệm: Bộ dữ liệu chuẩn quốc tế MovieLens-20M (thể loại/đạo diễn làm đại diện nhà cung cấp) và Amazon Beauty (dữ liệu thương mại điện tử thực tế chứa người mua, nhà bán hàng, rating và lịch sử giao dịch).

• Giới hạn phạm vi: Đề tài tập trung vào bài toán xếp hạng ngoại tuyến (offline top-K ranking recommendation) và kiểm chứng tính kiểm soát trên môi trường mô phỏng chuẩn của học máy; không triển khai thử nghiệm trực tuyến (online A/B testing) trên hệ thống thương mại thực tế.

Ngoài nước (Phân tích đánh giá được những công trình nghiên cứu có liên quan với những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; nêu được những bước tiến về trình độ KH&CN của những kết quả nghiên cứu đó)

• Hệ khuyến nghị đa bên liên quan (MSR): Khởi xướng từ các nghiên cứu nền tảng của Abdollahpouri et al. (2017, 2020) và Zheng (2017). Mehrotra et al. (RecSys 2018) tại Spotify lần đầu tiên định lượng sự đánh đổi giữa mức độ hài lòng của người nghe nhạc và tính công bằng đối với nghệ sĩ. Patro et al. (WWW 2020) đề xuất mô hình FairRec chia sẻ lượt hiển thị dựa trên lý thuyết phân bổ công bằng, nhưng ở dạng hậu kỳ rời rạc.

• Tối ưu hóa đa mục tiêu trong Deep Learning: Sener & Koltun (NeurIPS 2018) đưa Multiple Gradient Descent Algorithm (MGDA) vào học đa nhiệm, nhưng mỗi lần chạy chỉ tìm được 1 điểm đơn lẻ. Navon et al. (ICLR 2021) tạo nên đột phá với Pareto Hypernetworks (PHN), mở ra kỷ nguyên học toàn bộ mặt phẳng Pareto liên tục trong một lần huấn luyện duy nhất. Gần đây, Hoang et al. (NeurIPS 2024) đề xuất HyperPALoRA kết hợp LoRA và Hypernetwork nhằm giảm tải tham số.

• Pareto trong RecSys: Chen et al. (KDD 2023) và Wu et al. (SIGIR 2022) bắt đầu áp dụng Pareto vào khuyến nghị, song vẫn chủ yếu tập trung vào đa tác vụ của người dùng (Click vs Buy) hoặc sử dụng vô hướng hóa tĩnh nhiều lần.

Trong nước (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả KH&CN liên quan đến đề tài mà các cán bộ tham gia đề tài đã thực hiện. Nếu có các đề tài cùng bản chất đã và đang được thực hiện ở cấp khác, nơi khác thì phải giải trình rõ các nội dung kỹ thuật liên quan đến đề tài này; Nếu phát hiện có đề tài đang tiến hành mà đề tài này có thể phối hợp nghiên cứu được thì cần ghi rõ tên đề tài, tên chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài đó)

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về RecSys chủ yếu tập trung vào nâng cao độ chính xác đơn mục tiêu của người dùng thông qua mô hình đồ thị (GCN) hoặc mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Hướng tiếp cận đa bên liên quan (MSR) kết hợp Pareto Hypernetworks hoàn toàn chưa có công bố chuyên sâu nào trong nước. Đây là cơ hội lớn để nhóm nghiên cứu tiên phong khai phá và công bố các kết quả mới.

4.2. Luận giải về việc đặt ra mục tiêu và những nội dung cần nghiên cứu của đề tài

Từ tổng quan tình hình nghiên cứu, nhóm xác định 3 khoảng trống khoa học và công nghệ lớn:

• Khoảng trống 1 (Bùng nổ tham số - Parameter Explosion in RecSys): Mô hình RecSys có không gian embedding của User/Item lên tới hàng triệu chiều. Nếu Hypernetwork sinh toàn bộ trọng số mạng chính, mô hình sẽ không thể huấn luyện nổi trên phần cứng thông thường. Đề tài đề xuất giải pháp: Kiến trúc Parameter-Efficient Pareto Hypernetwork (PE-PHN) giữ cố định không gian embedding cốt lõi, siêu mạng chỉ sinh trọng số cho các tầng adapter hoặc ma trận phân rã hạng thấp (Low-Rank LoRA).

• Khoảng trống 2 (Suy thoái bề mặt Pareto - Frontier Degeneracy): Do hàm mất mát của User Utility và Gini Index có sự chênh lệch lớn về độ dốc, quá trình huấn luyện dễ bị thiên vị và co cụm về góc tối ưu độ chính xác. Đề tài đề xuất giải pháp: Tích hợp cơ chế lấy mẫu Dirichlet cân bằng kết hợp hàm phạt đa dạng hóa (Diversity Regularization) để ép các nghiệm trải đều trên mặt tiền Pareto.

• Khoảng trống 3 (Khả năng điều khiển tương tác tức thời): Chưa có giải pháp nào đánh giá có hệ thống về độ trễ và độ ổn định khi điều khiển trọng số trong thời gian thực. Đề tài xây dựng module điều khiển trực quan và phân tích độ trễ suy diễn (Inference Latency Analysis).

5. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

[1] Navon, A., Shamsian, A., Chechik, G., & Fetaya, E. (2021). Learning the Pareto Front with Hypernetworks. International Conference on Learning Representations (ICLR 2021).

[2] Abdollahpouri, H., Burke, R., & Mobasher, B. (2020). Multistakeholder recommendation: Survey and research directions. ACM Computing Surveys (CSUR), 53(5), 1-34.

[3] Mehrotra, R., McInerney, J., et al. (2018). Towards a fair marketplace: Counterfactual evaluation of the trade-off between relevance, fairness & satisfaction. ACM RecSys 2018, 224-232.

[4] Sener, O., & Koltun, V. (2018). Multi-task learning as multi-objective optimization. NeurIPS 2018, 31.

[5] Lin, X., Zhen, H. L., et al. (2020). Pareto multi-task learning. NeurIPS 2020.

[6] Patro, G. K., Biswas, A., et al. (2020). Fairrec: Two-sided fairness for recommendation at scale. WWW 2020, 252-262.

[7] He, X., Deng, K., Wang, X., et al. (2020). LightGCN: Simplifying and powering graph convolution network for recommendation. ACM SIGIR 2020, 639-648.

[8] Wu, C., Chen, B., Yang, X., & Wang, M. (2022). Multi-stakeholder personalized recommendation with controllable Pareto optimality. ACM SIGIR 2022.

[9] Chen, W., et al. (2023). Multi-Task Recommendations on Pareto Frontier. ACM KDD 2023.

[10] Hoang, T., et al. (2024). Parameter-Efficient Pareto Hypernetworks with Low-Rank Adaptation. arXiv preprint arXiv:2405.xxxxx.

[11] He, X., Liao, L., Zhang, H., et al. (2017). Neural collaborative filtering. WWW 2017, 173-182.

[12] Biega, A. J., Gummadi, K. P., & Weikum, G. (2018). Equity of attention: Amortized fairness in rankings. ACM SIGIR 2018, 405-414.

6. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện

Nội dung 1: Khảo sát lý thuyết, hình thức hóa toán học bài toán MSR và chuẩn bị dữ liệu. Công việc 1.1: Nghiên cứu lý thuyết MOO và Hypernetworks.

Công việc 1.2: Thiết lập mô hình toán học chuẩn hóa với vector λ ∈ Δ³.

Công việc 1.3: Tiền xử lý dữ liệu MovieLens-20M và Amazon Beauty.

Nội dung 2: Thiết kế kiến trúc Parameter-Efficient Pareto Hypernetwork (PE-PHN).

Công việc 2.1: Xây dựng Base Recommender (LightGCN/NeuMF).

Công việc 2.2: Thiết kế mạng siêu tham số H_φ.

Công việc 2.3: Thiết kế cơ chế kết nối tiết kiệm tham số sinh ma trận phân rã hạng thấp (Low-Rank Adapter).

Nội dung 3: Xây dựng hàm mục tiêu đa chiều, cơ chế lấy mẫu và thuật toán tối ưu.

Công việc 3.1: Xây dựng các hàm mất mát (Utility BPR loss, Gini exposure loss, Catalog entropy).

Công việc 3.2: Cài đặt Dirichlet preference sampling.

Công việc 3.3: Tối ưu hóa lan truyền ngược theo chuỗi.

Nội dung 4: Xây dựng đường ống thực nghiệm và Benchmark đối chuẩn.

Công việc 4.1: Cài đặt Baselines (Single-objective, Grid-search Scalarization, FairRec, MGDA).

Công việc 4.2: Thiết lập pipeline tự động hóa với 5 seed độc lập.

Công việc 4.3: Thực hiện benchmark đo lường NDCG@10, Gini, Coverage, Hypervolume.

Nội dung 5: Phân tích tính kiểm soát (Controllability), độ bền vững và phân tích lỗi.

Công việc 5.1: Đánh giá tính kiểm soát liên tục.

Công việc 5.2: Phân tích độ nhạy tham số d và rank r.

Công việc 5.3: Phân tích các trường hợp biên thất bại.

Nội dung 6: Đóng gói sản phẩm mã nguồn mở, viết báo cáo và hoàn thiện bài báo khoa học.

Công việc 6.1: Đóng gói repo GitHub chuẩn mực.

Công việc 6.2: Xây dựng Web Demo Streamlit tương tác.

Công việc 6.3: Viết bài báo khoa học và báo cáo tổng kết đề tài.

7. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng

• Cách tiếp cận: Đề tài tiếp cận theo hướng Meta-Learning / Hypernetwork Paradigm. Toàn bộ không gian các mô hình tối ưu Pareto được coi là một đa tạp liên tục được nội suy thông qua hàm ánh xạ của siêu mạng H_φ: Δᵐ → Θ. Thay vì giải bài toán tối ưu rời rạc cho từng vector trọng số, hypernetwork học một hàm sinh trọng số liên tục trên toàn bộ simplex, mang lại khả năng điều khiển zero-shot tức thời.

• Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: Hàm mục tiêu huấn luyện tối ưu hóa kỳ vọng: min_φ E_{λ ~ U(Δᵐ)} [∑ λᵢ Lᵢ(H_φ(λ))] + β R_diversity(φ). Cơ chế phân rã thích ứng tham số thấp: W_final(λ) = W₀ + A(λ)B(λ) với A(λ) ∈ R^{d×r}, B(λ) ∈ R^{r×d}, r ≪ d, giúp giảm hơn 60% tham số hypernetwork. Thước đo đánh giá bề mặt Pareto: Hypervolume Indicator (HV), Coverage Ratio, và Epsilon Indicator.

• Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo: 1. Tiên phong ứng dụng Pareto Hypernetwork giải quyết đồng thời mâu thuẫn 3 bên trong Hệ khuyến nghị (Người dùng - Nhà cung cấp - Nền tảng). 2. Cơ chế Parameter-Efficient Hypernetwork (PE-PHN) vượt qua rào cản tài nguyên phần cứng, cho phép triển khai trên dữ liệu RecSys quy mô lớn. 3. Khả năng kiểm soát cán cân kinh doanh theo thời gian thực (Zero-shot Controllability < 20ms) mà không cần dừng hệ thống hay huấn luyện lại.

8. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước

Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cung cấp phòng 	thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo (AI Lab) và máy chủ tính toán GPU.

9. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

10.  Tiến độ thực hiện

| STT | Nội dung, công việc thực hiện | Kết quả phải đạt | Thời gian thực hiện | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giai đoạn 1: Khảo sát lý thuyết MOO, Hypernetworks, hình thức hóa toán học và tiền xử lý dữ liệu MovieLens, Amazon Beauty. | Báo cáo tổng quan lý thuyết; Bộ dữ liệu đã làm sạch và phân chia chuẩn. | Tháng 1 | Trần Nguyễn Minh Quân |
| 2 | Giai đoạn 2: Cài đặt Base Recommender (LightGCN/NeuMF), thiết kế kiến trúc Parameter-Efficient Pareto Hypernetwork (PE-PHN). | Pipeline Base RecSys hoàn chỉnh; Mã nguồn PE-PHN trên PyTorch. | Tháng 2 - 3 | Trần Nguyễn Minh Quân |
| 3 | Giai đoạn 3: Thiết lập các hàm mất mát (Utility, Gini Fairness, Diversity) và thuật toán Dirichlet sampling. | Module loss đa mục tiêu; Huấn luyện hội tụ ổn định, log W&B đầy đủ. | Tháng 4 | Trần Nguyễn Minh Quân |
| 4 | Giai đoạn 4: Cài đặt các mô hình đối chuẩn (Scalarization, FairRec, MGDA) và thực hiện benchmark với 5 seed độc lập. | Bảng số liệu đối chuẩn chi tiết; Đồ thị mặt tiền Pareto so sánh. | Tháng 5 - 6 | Trần Nguyễn Minh Quân |
| 5 | Giai đoạn 5: Đánh giá tính kiểm soát liên tục (Controllability), phân tích độ nhạy tham số và phân tích các trường hợp thất bại. | Báo cáo phân tích chuyên sâu tính kiểm soát; Biểu đồ độ nhạy tham số. | Tháng 7 | Trần Nguyễn Minh Quân |
| 6 | Giai đoạn 6: Xây dựng Web Demo tương tác (Streamlit), đóng gói GitHub Repo, viết bài báo khoa học và báo cáo tổng kết. | Repo GitHub mở hoàn chỉnh; Bản thảo bài báo Scopus; Báo cáo nghiệm thu. | Tháng 8 | Trần Nguyễn Minh Quân |

11. Sản phẩm KH&CN của đề tài (kê khai thông tin giống như trên phần mềm quản lý đề tài)

| 11.1. Sản phẩm KH&CN chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt (Liệt kê theo dạng sản phẩm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dạng I: Mẫu (model, maket); sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị, máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi và các loại khác. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm | Đơn vị đo |  | Mức chất lượng |  |  | Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra |  |
|  |  |  |  | Cần đạt | Mẫu tương tự (theo các tiêu chuẩn mới nhất) |  |  |
|  |  |  |  |  | Trong nước | Thế giới |  |
| (1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) | (7) |  |
|  | Không có |  |  |  |  |  |  |  |
| Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy chuẩn; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế-kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên sản phẩm |  | Yêu cầu khoa học cần đạt |  |  |  |  | Ghi chú |
| 1 | Mô hình và Kiến trúc mạng Parameter-Efficient Pareto Hypernetwork (PE-PHN) |  | - Hoàn thiện khung toán học MOO với 3 hàm mục tiêu (User Utility, Provider Fairness, Platform Diversity). - Tích hợp thành công cơ chế sinh trọng số thích ứng qua ma trận phân rã hạng thấp (Low-Rank / LoRA Adapter), giúp giảm ≥60% lượng tham số so với Hypernetwork truyền thống. - Đạt độ trễ suy diễn (inference time) sinh trọng số <20ms khi thay đổi vector ưu tiên λ |  |  |  |  | Báo cáo thiết kế kỹ thuật + Mã nguồn mô hình |
| 2 | Bộ dữ liệu chuẩn hóa và Quy trình đánh giá đa mục tiêu (Benchmark Pipeline) |  | - 02 bộ dữ liệu đã tiền xử lý 5-core chuẩn: MovieLens-20M (trích xuất đạo diễn/nhà sản xuất) và Amazon Beauty (trích xuất brand/seller). - Pipeline tự động hóa huấn luyện, đánh giá độc lập trên 05 seed với đầy đủ các thước đo: NDCG@10, Recall@10, Gini Index của exposure, Catalog Coverage và Hypervolume Indicator (HV). |  |  |  |  | Dữ liệu làm sạch + Kịch bản thực nghiệm (Scripts/Notebooks) |
| 3 | Phần mềm/Ứng dụng Web Demo kiểm soát Pareto theo thời gian thực |  | - Giao diện Web tương tác trực quan (Streamlit/Gradio). - Cho phép người vận hành điều chỉnh thanh trượt trọng số 3 bên (λuser,λprovider,λplatform) trên Simplex Δ3. - Cập nhật danh sách khuyến nghị Top-K và đồ thị phân bổ lợi ích tương ứng với độ trễ phản hồi hệ thống <100ms. |  |  |  |  | Mã nguồn Web + Video demo hướng dẫn |
| 4 | Báo cáo phân tích chuyên sâu về tính kiểm soát (Controllability) và giới hạn mô hình |  | - Phân tích chi tiết bề mặt đánh đổi Pareto giữa các bên. - Phân tích độ nhạy của các siêu tham số (hạng ma trận r, chiều ẩn d, hệ số Dirichlet α). - Đánh giá định lượng về sự suy thoái bề mặt (Frontier Degeneracy) và các trường hợp biên thất bại (Edge failure cases). |  |  |  |  | Báo cáo khoa học chuyên đề |
| Dạng III: Công bố khoa học (Bài báo; sách chuyên khảo và các sản phẩm khác). TT; Tên sản phẩm; Yêu cầu khoa học cần đạt; Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, nhà xuất bản); Ghi chú. 1; Bài báo khoa học về phương pháp xấp xỉ bề mặt Pareto cho hệ khuyến nghị đa bên; - Công bố hoàn chỉnh khung toán học tối ưu hóa đa mục tiêu (MOO) và kiến trúc Parameter-Efficient Pareto Hypernetwork (PE-PHN). - Trình bày số liệu thực nghiệm đối chuẩn (benchmark) trên 02 tập dữ liệu chuẩn và chứng minh tính ưu việt của giải pháp so với các phương pháp vô hướng hóa truyền thống. - Đạt tiêu chuẩn phản biện độc lập, được chấp nhận đăng (Accepted).; Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế chuyên ngành thuộc danh mục Scopus (hoặc Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ / Tạp chí Khoa học & Công nghệ IUH); Tác giả chính / Chủ nhiệm đề tài đứng tên. 2; Công trình tham gia Giải thưởng Nghiên cứu Khoa học (Tùy chọn bổ sung để tăng điểm hồ sơ); - Hoàn thiện toàn văn báo cáo nghiên cứu và hồ sơ sản phẩm theo đúng quy cách của giải thưởng khoa học. - Đạt yêu cầu xét duyệt vào vòng Bán kết/Chung kết cấp thành phố hoặc cấp bộ.; Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka (hoặc Giải thưởng NCKH sinh viên cấp Trường); Sản phẩm ứng dụng thực tế. |
| Dạng IV: Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên sản phẩm |  | Yêu cầu khoa học cần đạt |  |  |  |  | Ghi chú |
| (1) | (2) |  | (3) |  |  |  |  | (4) |
| Dạng V: Sản phẩm đào tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT; Tên đề tài đào tạo; Kết quả đào tạo; Ghi chú. 1; Hỗ trợ 01 Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Máy tính / CNTT / Trí tuệ Nhân tạo; Sinh viên tốt nghiệp đạt loại Giỏi trở lên, thành thạo nghiên cứu Deep Learning và Recommendation Systems; Đồ án tốt nghiệp tại IUH. |
| 11.2. Trình độ khoa học của sản phẩm (Dạng II & III) so với các sản phẩm tương tự hiện có (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các yêu cầu khoa học cần đạt của các sản phẩm của đề tài) Sản phẩm có khả năng xấp xỉ liên tục toàn bộ mặt tiền Pareto chỉ trong một lần huấn luyện (1x training run), vượt trội hơn hẳn so với Grid-search Scalarization; đồng thời cơ chế PE-PHN giúp giảm > 60% tham số so với kiến trúc PHN gốc của Navon et al. (2021). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Mức chất lượng các sản phẩm (Dạng I) so với các sản phẩm tương tự trong nước và nước ngoài (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các chỉ tiêu về chất lượng cần đạt của các sản phẩm của đề tài) Giao diện Dashboard trực quan phản hồi tức thì với độ trễ < 20ms khi thay đổi trọng số ưu tiên. Thư viện mã nguồn mở có tài liệu hướng dẫn và tái lập kết quả dễ dàng. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Khả năng về thị trường (Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nêu tên và nhu cầu khách hàng cụ thể nếu có; điều kiện cần thiết để có thể đưa sản phẩm ra thị trường?) Nhu cầu tối ưu hóa đa bên liên quan trong thương mại điện tử và nền tảng số tại Việt Nam đang rất lớn nhằm bảo vệ nhà bán hàng vừa và nhỏ (SMEs). 12.2. Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh (Khả năng cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm) Mô hình thiết kế theo dạng module độc lập (plug-and-play), dễ dàng tích hợp vào tầng ranking của hệ thống khuyến nghị thực tế. 12.3. Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu Có khả năng liên kết với các doanh nghiệp E-commerce đối tác của Khoa CNTT để thử nghiệm trên dữ liệu thực tế. 12.4. Mô tả phương thức chuyển giao (Chuyển giao công nghệ trọn gói, chuyển giao công nghệ có đào tạo, chuyển giao theo hình thức trả dần theo tỷ lệ % của doanh thu; liên kết với doanh nghiệp để sản xuất hoặc góp vốn với đơn vị phối hợp nghiên cứu hoặc với cơ sở sẽ áp dụng kết quả nghiên cứu theo tỷ lệ thỏa thuận để cùng triển khai sản xuất; tự thành lập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu tạo ra…) Chuyển giao mã nguồn mở kèm tài liệu kỹ thuật, chuyển giao tri thức qua seminar và đào tạo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của đề tài |  |  |  |  |  |  |  |
| Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (làm học liệu giảng dạy và NCKH) và các doanh nghiệp thương mại điện tử, truyền thông số tại Việt Nam. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan (Nêu những dự kiến đóng góp vào các lĩnh vực khoa học công nghệ ở trong nước và quốc tế) Đóng góp một khung phương pháp luận mới kết hợp MOO và Parameter-Efficient Hypernetworks trong RecSys; cung cấp benchmark mã nguồn mở cho cộng đồng học thuật. 14.2. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu Góp phần nâng cao năng lực NCKH của sinh viên và giảng viên trẻ Khoa CNTT - IUH, hướng tới công bố quốc tế Scopus và Giải thưởng Euréka. 14.3. Đối với kinh tế - xã hội với môi trường (Nêu những tác động dự kiến của kết quả nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội với môi trường) Thúc đẩy nền kinh tế số bao trùm, công bằng cho các nhà bán hàng nhỏ lẻ. Đóng góp vào xu hướng Green AI nhờ tiết kiệm hàng trăm giờ chạy máy chủ GPU so với các phương pháp cũ. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Ký, ghi rõ họ tên) | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ (Ký tên, ghi rõ họ tên) | TRƯỞNG TIỂU BAN KH/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |