LỘ TRÌNH NGHIÊN CỨU &amp; HIỆN THỰC HÓA ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Phương pháp Xấp xỉ Bề mặt Pareto Kiểm soát được cho Hệ Khuyến nghị Đa bên liên quan thông qua Mạng Siêu tham số (PE-PHN)

| Tên đề tài tiếng Việt: | Nghiên cứu phương pháp xấp xỉ bề mặt Pareto kiểm soát được cho Hệ thống khuyến nghị đa bên thông qua mạng siêu tham số |
| --- | --- |
| Tên đề tài tiếng Anh: | Controllable Pareto Frontier Approximation for Multi-Stakeholder Recommendations via Hypernetworks |
| Chủ nhiệm đề tài: | Trần Nguyễn Minh Quân (Khoa CNTT - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM - IUH) |
| Cố vấn khoa học: | TS. Lê Thị Vĩnh Thanh (Khoa CNTT - IUH) |
| Thời gian thực hiện: | 8 tháng (Năm học 2026 - 2027) ¦ Đơn vị chủ trì: Khoa CNTT - IUH |
| Mục tiêu công bố & Giải thưởng: | 01 bài báo Hội nghị Quốc tế uy tín (Scopus) / Tham gia Giải thưởng Euréka |

I. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC LỘ TRÌNH THEO CẤU TRÚC 3 THƯ MỤC

Để đảm bảo tính kế thừa khoa học, kiểm soát rủi ro thực nghiệm và hoàn thành trọn vẹn các nội dung đã cam kết trong Bản thuyết minh đề tài NCKH, toàn bộ lộ trình nghiên cứu được tổ chức đồng bộ trực tiếp theo cấu trúc 3 thư mục tài liệu hạt nhân:

• 1. Fundamentals/ : Tầng lý thuyết toán học: Chịu trách nhiệm hình thức hóa bài toán Tối ưu đa mục tiêu (MOO), không gian simplex ưu tiên và cơ chế hoạt động của Pareto Hypernetwork (PHN).

• 2. Loss-function architect/ : Tầng thiết kế hàm mất mát: Chịu trách nhiệm khả vi hóa các ràng buộc công bằng (Fairness), độ phơi bày (Exposure), độ thỏa dụng (Utility) và entropy danh mục để tính gradient ngược.

• 3. Implementations/ : Tầng kiến trúc mô hình & thực nghiệm: Chịu trách nhiệm xây dựng Base LightGCN, Parameter-Efficient Adapter (PaLoRA), pipeline dữ liệu benchmark, tính chỉ số Hypervolume và đo độ trễ suy diễn tức thời.

| Thư mục | Bài báo trọng tâm | Vai trò khoa học trong đề tài | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Fundamentals/ | Abdollahpouri (2020), Navon (2021), Tran (2024) | Thiết lập khung toán học MSR, chứng minh ánh xạ Hypernetwork liên tục và chống thoái hóa bề mặt Pareto (CSF). | Bản đặc tả toán học MOO, định nghĩa vector lambda và hàm mục tiêu chung. |
| Loss-function architect/ | Wu (2022), Biega (2018), Patro (2020), Xie (2021) | Mô hình hóa độ phơi bày (Attention), xấp xỉ ranking khả vi (Smooth/Softmax rank) và thiết kế loss 3 bên. | Module losses.py chứa 3 hàm loss thành phần và hàm tổng hợp vô hướng hóa. |
| Implementations/ | He (2020) - LightGCN, Dimitriadis (2025) - PaLoRA | Xây dựng Base Recommender, tầng sinh trọng số Low-Rank Adapter tiết kiệm >80% tham số và benchmark. | Source code PE-PHN, checkpoint mô hình, bảng kết quả đối chuẩn và Demo Streamlit. |

II. KẾ HOẠCH CHI TIẾT THEO TỪNG THƯ MỤC

1. Thư mục Fundamentals/ (Khung lý thuyết & Bản chất toán học)

Mục tiêu trọng tâm: Trả lời câu hỏi 'Làm thế nào để học toàn bộ bề mặt Pareto liên tục mà không cần train lại mô hình hàng chục lần?' và 'Làm sao để vector ưu tiên phản ánh chính xác trạng thái đánh đổi (Trade-off)?'

A. Các công việc nghiên cứu cụ thể:

• Phân tích bài toán MSR: Nghiên cứu bản chất mâu thuẫn 3 bên (Abdollahpouri 2020): Phân tích vì sao tối ưu đơn mục tiêu người dùng (NDCG) lại dẫn tới Superstar bias, dồn phần lớn hiển thị cho nhóm ít sản phẩm phổ biến và đẩy các nhà cung cấp đuôi dài (long-tail) vào tình trạng kiệt quệ.

• Cơ chế Hypernetwork: Hình thức hóa toán học Pareto Hypernetwork (Navon 2021): Xem tập hợp các mô hình tối ưu Pareto là một đa tạp liên tục được tham số hóa bởi mạng siêu tham số H_phi: Delta^3 -> Theta. Với mỗi vector ưu tiên lambda = (lambda_u, lambda_p, lambda_s) in Delta^3 (lambda_i >= 0, sum lambda_i = 1), siêu mạng sinh ngay bộ tham số mô hình tương ứng.

• Chống suy thoái (Controllability): Khắc phục hiện tượng suy thoái bề mặt (Tran et al. 2024 - Khoảng trống 2): Trong RecSys, độ dốc của hàm mất mát User và Provider rất chênh lệch, khiến quá trình tối ưu dễ bị hút về góc cực trị của User. Đề tài ứng dụng Completed Scalarization Function (CSF) và cơ chế lấy mẫu Dirichlet cân bằng lambda ~ Dir(alpha) để ép các nghiệm phân bố đều trên mặt tiền Pareto.

B. Sản phẩm đầu ra giai đoạn Fundamentals/:

• Tài liệu công thức hóa toán học chuẩn chỉnh (Mathematical Formulation Doc): Định nghĩa rõ không gian mục tiêu F(theta) = [L_u(theta), L_p(theta), L_s(theta)]^T và hàm mục tiêu huấn luyện: min_phi E_{lambda ~ Dir(alpha)} [S(F(H_phi(lambda)), lambda)] + beta * R_div(phi).

2. Thư mục Loss-function architect/ (Thiết kế Hàm mất mát khả vi)

Mục tiêu trọng tâm: Chuyển đổi các chỉ số đánh giá phi khả vi (NDCG, Gini Index, Catalog Coverage) thành các hàm mất mát liên tục, mượt mà (smooth surrogate losses) có thể lan truyền ngược đạo hàm về Hypernetwork.

A. Cấu trúc 3 hàm Loss thành phần:

• Hàm 1 - User Utility: L_user (Độ thỏa dụng người dùng): Sử dụng hàm mất mát Bayesian Personalized Ranking (BPR Loss) kết hợp với tương tác quan sát được, tối ưu hóa thứ hạng tương đối giữa sản phẩm tương tác dương (positive items) và âm (negative items).

• Hàm 2 - Provider Fairness: L_provider (Công bằng nhà cung cấp): Dựa trên lý thuyết Phân bổ độ chú ý (Equity of Attention - Biega et al. 2018) và FairRec (Patro et al. 2020), xác định độ phơi bày kỳ vọng E(p) qua hàm suy giảm vị trí 1/log2(1+k). Sử dụng hàm phương sai phơi bày hoặc Softmax Gini surrogate để phạt sự chênh lệch hiển thị giữa các nhóm nhà cung cấp.

• Hàm 3 - Platform Diversity: L_platform (Đa dạng hóa danh mục nền tảng): Sử dụng hàm phạt entropy âm trên phân phối xác suất đề xuất toàn catalog nhằm ép mô hình khám phá và phân bổ lượt hiển thị tới các mặt hàng mới/ngách.

B. Kỹ thuật khả vi hóa & Vô hướng hóa:

• Smooth Ranking Policy: Ứng dụng kỹ thuật Smooth Ranking và Stochastic Ranking Policy từ Wu et al. (Multi-FR 2022) và Xie et al. (PAPERec 2021) để đạo hàm dL/dTheta tồn tại và ổn định trên từng mini-batch.

C. Sản phẩm đầu ra giai đoạn Loss-function architect/:

• Module mã nguồn losses.py: Hiện thực hóa lớp MultiStakeholderLoss(nn.Module) với khả năng nhận ma trận dự đoán logits, metadata của item providers và vector lambda, tính toán chính xác giá trị hàm mất mát kết hợp.

3. Thư mục Implementations/ (Kiến trúc PE-PHN & Pipeline Thực nghiệm)

Mục tiêu trọng tâm: Hiện thực hóa mô hình Parameter-Efficient Pareto Hypernetwork (PE-PHN) vượt qua rào cản bùng nổ tham số embedding trong RecSys (Khoảng trống 1), chạy thực nghiệm đối chuẩn và đo đạc khả năng kiểm soát tức thời (Khoảng trống 3).

A. Kiến trúc Parameter-Efficient Pareto Hypernetwork (PE-PHN):

• Base LightGCN: Mô hình nền tảng (Base Model): Cài đặt LightGCN (He et al. 2020) với cơ chế truyền tin láng giềng tinh gọn: E^(l+1) = (D^-1/2 A D^-1/2) E^(l). Giữ cố định cấu trúc embedding chính E_0 để bảo toàn không gian biểu diễn cơ sở.

• PE-PHN via Low-Rank Adapters: Cơ chế Low-Rank Adaptation (PaLoRA - Dimitriadis et al. 2025): Hypernetwork không sinh trực tiếp toàn bộ ma trận trọng số (hàng triệu tham số) mà chỉ sinh 2 ma trận phân rã hạng thấp A(lambda) in R^{d x r} và B(lambda) in R^{r x d} với rank r << d: W_final(lambda) = W_0 + A(lambda) B(lambda). Cơ chế này giúp giảm >80% tham số sinh ra từ hypernetwork, triệt tiêu nguy cơ OOM.

B. Thiết kế Thực nghiệm Đối chuẩn (Benchmark Pipeline):

• Bộ dữ liệu: 02 Bộ dữ liệu chuẩn quốc tế: MovieLens-20M (đạo diễn/thể loại đại diện cho nhà cung cấp) và Amazon Beauty (dữ liệu thương mại điện tử thực tế với người mua, người bán, đánh giá).

• Mô hình đối chuẩn: Hệ thống Baselines toàn diện: (1) Single-objective LightGCN, (2) Grid-search Linear Scalarization (15 mô hình tĩnh độc lập), (3) FairRec (Patro 2020 - Post-processing), (4) Multi-FR (Wu 2022 - MGDA), (5) PaLoRA chuẩn (Dimitriadis 2025).

• Thước đo đánh giá: Hệ thống thước đo: NDCG@10, Recall@10, HitRatio@10 (User); Gini Index, Min-Max Ratio (Provider); Catalog Coverage (Platform); Hypervolume (HV) và Epsilon Indicator (Pareto); Inference Latency (ms).

C. Sản phẩm đầu ra giai đoạn Implementations/:

• Kho mã nguồn hoàn chỉnh: Gồm data_loader.py, models/pe_phn.py, trainer.py, evaluate.py được kiểm thử với 5 random seeds độc lập.

• Web Demo tương tác (Streamlit): Cung cấp 3 thanh trượt slider cho lambda_u, lambda_p, lambda_s, kiểm chứng tính kiểm soát tức thời với độ trễ phản hồi < 20ms.

III. MA TRẬN ĐỐI CHIẾU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI VS CÁC FOLDER TÀI LIỆU

| Nội dung NCKH (Thuyết minh) | Thư mục phụ trách | Bài báo đối ứng trực tiếp | Mục tiêu nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| Nội dung 1: Khảo sát lý thuyết, hình thức hóa toán học MSR | Fundamentals/ | Abdollahpouri (2020), Navon (2021), Tran (2024) | Báo cáo tổng quan lý thuyết MOO & không gian lambda in Delta^3. |
| Nội dung 2: Thiết kế kiến trúc PE-PHN (LoRA + Hypernetwork) | Implementations/ | He (2020) - LightGCN, Dimitriadis (2025) - PaLoRA | Cắt giảm >= 60% tham số so với Hypernetwork truyền thống. |
| Nội dung 3: Xây dựng hàm mục tiêu đa chiều, cơ chế lấy mẫu | Loss-function architect/ | Wu (2022), Biega (2018), Xie (2021) | Bộ loss khả vi 3 bên (BPR + Exposure Gini + Catalog Entropy). |
| Nội dung 4: Xây dựng pipeline thực nghiệm & Benchmark | Implementations/ | Patro (2020) - FairRec, Wu (2022) - Multi-FR | Bảng đối chuẩn 5 baselines trên MovieLens-20M & Amazon Beauty. |
| Nội dung 5: Đánh giá Controllability & Độ trễ suy diễn | Fundamentals/ & Implementations/ | Tran (2024), Dimitriadis (2025) | Kiểm chứng độ trễ inference < 20ms và độ phủ Hypervolume (HV). |
| Nội dung 6: Đóng gói mã nguồn, Web Demo, Bài báo khoa học | Toàn bộ 3 thư mục | Toàn bộ 9 bài báo trong danh mục | 01 bài báo Scopus/IUH, Demo Streamlit, Kho GitHub chuẩn mực. |

IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN 8 THÁNG (TIMELINE 2026 - 2027)

| Giai đoạn | Thời gian | Nhiệm vụ trọng tâm | Thư mục & Tài nguyên sử dụng | Kết quả bàn giao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tháng 1 - 2 | 08 tuần | Đọc sâu lý thuyết, viết báo cáo tổng quan, thiết lập mô hình toán học lambda in Delta^3 và tiền xử lý dữ liệu. | Fundamentals/ | Đặc tả toán học đề tài, tập dữ liệu MovieLens & Amazon Beauty đã làm sạch. |
| Tháng 3 | 04 tuần | Hiện thực hóa module loss 3 bên khả vi, cài đặt cơ chế lấy mẫu Dirichlet và kiểm tra gradient. | Loss-function architect/ | File mã nguồn losses.py và unit-test gradient flow ổn định. |
| Tháng 4 - 5 | 08 tuần | Xây dựng Base LightGCN, tích hợp PE-PHN (PaLoRA), huấn luyện mô hình đề xuất và tinh chỉnh siêu tham số. | Implementations/ | Checkpoint mô hình PE-PHN hội tụ, phân tích tiêu hao bộ nhớ VRAM. |
| Tháng 6 | 04 tuần | Cài đặt và chạy 5 Baselines, tính toán Hypervolume (HV), đo độ trễ suy diễn khi thay đổi slider lambda. | Implementations/ | Bảng số liệu đối chuẩn hoàn chỉnh, biểu đồ so sánh mặt tiền Pareto. |
| Tháng 7 | 04 tuần | Xây dựng Web Demo Streamlit trực quan, đóng gói kho mã nguồn GitHub chuẩn mực kèm hướng dẫn. | Thực nghiệm & Sản phẩm | Ứng dụng Demo Streamlit hoạt động mượt mà, tài liệu hướng dẫn tái lập thực nghiệm. |
| Tháng 8 | 04 tuần | Viết bản thảo bài báo khoa học, hoàn thiện thuyết minh nghiệm thu đề tài cấp Trường và nộp hồ sơ Euréka. | Tổng kết đề tài | Bản thảo bài báo khoa học hoàn chỉnh, hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH. |

V. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU & QUẢN TRỊ RỦI RO THỰC NGHIỆM

1. Tiêu chí bắt buộc phải đạt (Minimum Viable Goals):

• Mô hình PE-PHN huấn luyện thành công trên ít nhất 02 bộ dữ liệu chuẩn (MovieLens-20M và Amazon Beauty), không xảy ra lỗi tràn bộ nhớ (Out-of-Memory).

• Mô hình chỉ cần huấn luyện 1 lần (single training run) nhưng sinh được các bộ khuyến nghị tương ứng với bất kỳ vector ưu tiên lambda in Delta^3.

• Thời gian phản hồi khi thay đổi vector ưu tiên tại pha inference đo được dưới 20 mili-giây (< 20ms).

• Chỉ số Hypervolume (HV) của PE-PHN vượt trội hoặc tương đương với phương pháp Grid-search Linear Scalarization (vốn tốn gấp 15 lần chi phí huấn luyện).

2. Quản trị rủi ro kỹ thuật & Phương án dự phòng:

• Rủi ro 1 - Mất ổn định Gradient LoRA: Nếu việc tích hợp Low-Rank Adapter vào tầng Graph Convolution gây mất ổn định độ dốc, phương án dự phòng là gắn Adapter vào ma trận chiếu đầu ra (Projection Layer) hoặc tầng MLP kết hợp sau khi tổng hợp node embeddings.

• Rủi ro 2 - Độ dốc Gini quá gắt: Nếu hàm mất mát Gini gây khó khăn trong việc hội tụ, sử dụng hàm phạt phương sai độ phơi bày (Exposure Variance Penalty) có trọng số làm mượt tăng dần theo từng epoch (curriculum training).

• Rủi ro 3 - Thước đo Hypervolume nhạy cảm: Để đảm bảo tính công bằng khi so sánh Hypervolume giữa NDCG (càng lớn càng tốt) và Gini (càng nhỏ càng tốt), thống nhất biến đổi hàm mục tiêu sang dạng tối thiểu hóa: f_user = 1 - NDCG, f_prov = Gini, f_plat = 1 - Coverage, với Reference Point cố định r = (1.1, 1.1, 1.1).